**Bukovany – likvidace odpadních vod**

*aktuální harmonogram prací*

1. **etapa**

říjen 2024-2026 výstavba ČOV + příjezdová komunikace

1. **etapa**
2. pol. r. 2025 – ul. Pod Hřištěm
3. **etapa**
4. pol. r. 2025 – ul. Kyjovská a ul. Na Drahách
5. **etapa**
6. 2025 – výstavba přečerpávacích stanic
7. **etapa**

r. 2025 – 2026 – ul. Bohuslavická

Aktualizováno dne 26.3.2025