Bukovany – likvidace odpadních vod

aktuální harmonogram prací

- etapa

říjen 2024-2026 výstavba ČOV + příjezdová komunikace

- etapa

- pol. r. 2025 – ul. Pod Hřištěm

- etapa

- pol.  r. 2025 – ul. Kyjovská a ul. Na Drahách

- etapa

- 2025 – výstavba přečerpávacích stanic

- etapa

r. 2025 – 2026 – ul. Bohuslavická

Aktualizováno dne 26.3.2025